[**2022**] K-디지털 기업주도형 스마트웹.콘텐츠개발자양성

첫 번째 프로젝트

결과보고서

팀명 : 잘놀다갑니다.

팀장 : 박휘원(Front-End)

팀원 : 최영수(Front-End)

팀원 : 송민영(Back-End)

팀원 : 최낙원(Back-End)

목차

1. 전체 일정

1.1 계획한 전체 일정

1.2전체 일정 대비 완료 상황

1.2.1 팀원별 작업 할당량 25%달성

1.2.2 팀원별 작업 할당량 50% 달성

1.2.3 팀원별 작업 할당량 75% 달성  
 1.2.4 팀원별 작업 할당량 100% 달성

1.2.5 각 팀원들의 결과물 취합 및 버그 수정

2. 팀원별 개발 목록

1. 전체 일정

1.1 계획한 일정

|  |  |
| --- | --- |
| **기간** | **목표** |
| 05.30 - 06.04 | 팀원별 작업 할당량 25%달성 |
| 06.05 - 06.08 | 팀원별 작업 할당량 50% 달성 |
| 06.09 - 06.11 | 팀원별 작업 할당량 75% 달성 |
| 06.12 - 06.15 | 팀원별 작업 할당량 100% 달성 |
| 06.16 - 06.19 | 각 팀원들의 결과물 취합 및 버그 수정 |
| 06.20 - 06.21 | 프로젝트 발표 자료 제작 |
| 06.22 - | 프로젝트 결과 발표 |

1.2 전체 일정 대비 완료 상황

1.2.1 팀원별 작업 할당량 25% 달성

Front-End

웹페이지에 포함될 리소스 수집 및 각 기본 틀(header, main, footer 구조) 설계

달성여부 : O

Back-End

WebServer 및 DB 구축 후 초기 설정 세팅, 기본 JAVA 클래스 설계

달성여부 : O

1.2.2 팀원별 작업 할당량 50% 달성

Front-End

각 웹페이지의 Header, main, footer CSS 디자인 및 Content 삽입.

달성 여부 : O

Back-End

Front-End와 데이터를 주고 받기 위한 Java파일 및 DB 조작을 위한 SQL 쿼리문 생성 및 테스트

달성 여부 : O

1.2.3 팀원별 작업 할당량 75% 달성

Front-End

웹 페이지에서 동작할 애니메이션 생성 및 테스트

달성 여부 : O

Back-End

DB 가 필요한 동적 웹페이지 제작

달성 여부 : O

1.2.4 팀원별 작업 할당량 100% 달성

Front-End

사용자 입력값을 검증할 예외 처리 생성, RSS 등의 API적용 및 코드 리팩토링

달성 여부 : O

Back-End

Cookie 등의 데이터 처리와CAPTCHA 등의 API 적용 및 코드 리팩토링

달성 여부 : O

1.2.5 각 팀원들의 결과물 취합 및 버그 수정

Front-End

동적 웹 페이지와 정적 웹페이지 병합 후 디자인 수정

각 웹 페이지 링크 연동.

달성 여부 : O

Back-End

사용자 입력값 처리 및 DB 저장 테스트

예외처리 테스트

달성 여부 : O

2. 팀원별 개발 목록

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **개발 목표** | **세부 개발 목표** | **담당 인원** |
| 팀원별 작업 할당량 25%달성 | 각각의 웹페이지 세부 뼈대 구축, 리소스 수집 | 박휘원 |
| 웹페이지의 기본 뼈대 구축, 리소스 수집 | 최영수 |
| DB 서버 구축 후 기본 인코딩 및 포트 번호 설정, 기본 JAVA 클래스 작성 | 송민영 |
| Web 서버 구축 후 기본 설정 | 최낙원 |
| PHP웹페이지 분석 | 최낙원,  최영수 |
| 팀원별 작업 할당량 50% 달성 | 메인, 로그인, 회원가입 정적 페이지 작성 및 CSS 파일 적용 | 박휘원 |
| 소개, 커뮤니티, 포토 정적 페이지 작성 및 CSS 파일 적용 | 최영수 |
| 회원DB 생성 및 로그인 테스트 | 최낙원 |
| 게시판 DB 생성 및 게시판 글 작성 테스트 | 송민영 |
| PHP 웹 페이지 모달 창 구현 | 최영수 |
| 팀원별 작업 할당량 75% 달성 | 스크롤, 버튼 애니메이션 구현 | 박휘원 |
| 슬라이드 애니메이션 구현 | 최영수 |
| 회원가입, 로그인, 공지사항, 도움말 등의 동적 웹페이지 구현 | 최낙원 |
| 게시판, 게시판 글 작성, 설정 등의 동적 웹페이지 구현 | 송민영 |
| 팀원별 작업 할당량 100% 달성 | RSS API 적용 및 코드 리팩토링 | 박휘원 |
| 로그인 등의 예외처리 구현 및 코드 리팩토링 | 최영수 |
| CAPTCHA API 적용 및 코드 리팩토링 | 최낙원 |
| COOKIE 값을 이용한 자동로그인 적용 및 코드 리팩토링 | 송민영 |
| 각 팀원들의 결과물 취합 및 버그 수정 | 메인, 소개, 소식, 포토 등의 웹페이지 디자인 수정 | 박휘원 |
| 커뮤니티, 댓글 작성 등의 웹 페이지 디자인 수정 | 최영수 |
| 로그인, 회원가입 등의 입력값 등의 DB 데이터 저장 유무 테스트, 관련 예외처리 테스트 | 최낙원 |
| 게시판 글 쓰기, 수정, 삭제 등의 DB 데이터 저장 유무 테스트, 관련 예외처리 테스트 | 송민영 |